# 印迹 · 更新计划（Roadmap）

这份文档回答一个问题：「印迹」接下来还能更新点什么？

按你的要求分成两大块——3.0 之前（2.x 小步快跑，纯本地打磨、不联网）和 3.0 及以后（以 AI 能力为主线）。

给负责人（非程序员）看的：每条的「是什么 / 为什么」都是大白话，看这两行就够决定要不要做；「怎么做 / 注意」是给开发（AI）看的技术备注，可以略过。

关联文档：现状与已完成功能看 requirements.md；技术架构与坑看 tech.md（AI 接口与隐私底线在 6.11）；视觉规范看 design.md；发布流程看 steps.md。

本文件最后更新对应版本：v2.12.0（2026-06-01，2.0 大版本收官）。

---

## 0. 先做这一件：把 v2.12.0 发布上线（前置）

下面所有计划都建立在「线上是最新版」的基础上。现在 v2.9.0 ~ v2.12.0 一连串版本都改完了代码，但都还没传到网上，手机上打开的还是更早的版本。

要做：把 watermark.html、sw.js、CHANGELOG.md、icons/ 传到 GitHub Pages 覆盖。

工作量：小（纯上传，你自己点几下就行）。

验收：手机 Safari 打开正式网址 → 看到版本号 v2.12.0、顶部是一个大「选择模板」按钮、样式条下方有「调色 · 色调影调 Beta」一排、「更多模板」的「玻璃」分类里有「玻璃四周」。

详细步骤见 steps.md。

提醒：v2.11.0 的「有新版本」提示要"隔一版生效"——这次上线后老用户可能还得手动刷新一次，之后的新版才会自动弹提示。

---

## 1. 每条更新都不能破的底线（5 条）

任何新功能在动手前，都要先对一遍这五条。破其中任何一条的方案直接否决或改方案——这些是「印迹」的立身之本，前面踩过坑才定下来的。

单文件 + 零外链：App 永远是一个自包含的 watermark.html，不引入任何需要联网才能加载的资源（外链字体、CDN 脚本、把在线 API 当默认功能）。字体只用系统字体栈。（踩过坑：外链字体在手机内置浏览器里阻塞渲染 → 白屏。）

隐私本地：照片只在手机本地处理，绝不上传任何服务器。任何"联网"的功能都要单列、默认关闭、并明确告知。

简洁直观：主界面只暴露必要操作（选图 → 选模式/样式 → 保存）。新功能优先藏进二级面板，不往主界面堆按钮。

PWA 单一上线路径：核心是网页，改一处全平台同步。不为某个平台另写一套。

改完必收尾：改完代码必做自检（抽 JS 过 node --check、样张验 EXIF、肉眼查排版、grep 查外链）；写两份更新日志；改过的 .md 跑 python tools/md2docx.py 重生成 .docx。

---

## 2. 已经做掉了哪些（v2.7.1 → v2.12.0 回顾，2.0 收官）

给负责人看进度用。这份计划早期版本里列的 P0/P1 高优先级项，大半已经做完了：

✅ 复制到剪贴板 / 记住上次选择 / 长按看原图（v2.8.0）

✅ 玻璃磨砂真机可见、状态栏配色统一（v2.8.0）

✅ 主样式条常用模板用户可自挑（v2.8.1）

✅ 深色模式（跟随系统/浅/深）、独立设置页、新手引导（v2.9.0）

✅ 默认打开模板、导出文件名带日期+样式名、+4 款预设（共 30 款）、预留 3.0 AI 接口（v2.9.1）

✅ 顶部默认大「添加模板」按钮、常用栏可清空、对称齿轮图标（v2.9.2）

✅ +5 款预设（中秋/雾蓝/暮山/黛紫/暗夜蓝，共 35 款）（v2.10.0，对应 3.1）

✅ PWA「有新版本」更新提示（v2.11.0，对应 3.4）

✅ 调色·色调影调（Beta，8 款一键色调）+ 玻璃四周新预设 + 「添加模板」改名「选择模板」（v2.12.0，2.0 收官）

2.0 大版本到 v2.12.0 收官：样式、易用性、离线体验基本齐活。剩下还能做的归进下面两大块——纯本地的零星打磨（第 3 节，按需挑）+ 3.0 的 AI 主线（第 4 节）。

---

## 3. 3.0 之前：2.x 小步快跑（纯本地打磨，不联网）

原则：每条都不碰红线、纯本地、单款成本低、用户感知强。攒够一两条就发一个 2.x 小版本，不攒大招。下面大致按"性价比从高到低"排。

### 3.1 继续上新预设模板（性价比最高，随时能做）

是什么：继续扩充内置样式。候选：春节对联款、婚礼 / 喜帖、宝宝成长（第 N 天）、经纬度坐标款、极简编号（1/365）、中秋 / 元宵、更多节气配色。

为什么值得：最稳的"持续上新"，复用现成「调色板 + 共享渲染器」框架，单款成本极低，用户一看就有新鲜感。

工作量：小（每款）。

怎么做（技术）：套现有套路——TEMPLATES 加一条登记（id/name/desc/tags）+ DRAW_DISPATCH 加一条 id→draw 映射 + 归到某个分类（CAT_IDS）。能复用 drawSeasonStyle/drawBrandStyle 的就传新调色板，不能复用的才写新 draw 函数。

注意：每加一批，分类（CAT_IDS/CAT_OF）和文档里的"X 款"计数都要同步更新；登记别漏（漏 DRAW_DISPATCH 会"搜得到、画不出"）。

### 3.2 文字颜色自适应（自动黑 / 白）

是什么：水印文字根据照片底色自动选黑或白，避免"白字压在白云上看不见"。

为什么值得：解决真实痛点（浅色照片配浅栏、深色照片配深字），提升成片率。

工作量：中。

怎么做（技术）：渲染前用 canvas 采样水印区域照片的平均亮度（缩小取样省性能），亮度高用深字、低用浅字。做成"自动 / 手动"开关，默认自动。纯本地 canvas 运算，不碰红线。

注意：只在"无底栏 / 半透明"样式上收益大（玻璃款、极简右下角）；纯白栏 / 纯黑栏样式本就对比足够，可不参与。

### 3.3 真机适配（横屏 / 系统大字号 / 左右安全区）

是什么：补齐几种真机场景：横屏时不错位、跟随 iPhone「辅助功能-更大字体」、横屏刘海机型左右不被切。（上下安全区已经做了。）

为什么值得：稳健性，避免个别用户"在我手机上歪了 / 被刘海挡了"。

工作量：小-中。

怎么做（技术）：左右补 env(safe-area-inset-left/right)；关键文字尺寸用相对单位并测 Dynamic Type；横屏加 @media (orientation:landscape) 微调布局。Canvas 水印渲染本身按图片像素算，不受影响，主要是 App 外壳 UI。

注意：不同机型多截几张测；别为横屏大改布局，够用就行。

### 3.4 PWA「有新版本」更新提示 ✅ 已完成（v2.11.0）

是什么：上线新版后，已"装到主屏"的用户能收到"有新版本，点这里刷新"的提示，而不是一直用着缓存里的旧版。

为什么值得：现在靠改 sw.js 缓存名强制更新，但用户可能要关掉重开才生效，感知差（这也是现在 v2.9.x 上线后老用户不一定立刻看到新版的原因）。

工作量：中。

怎么做（技术）：service worker updatefound/waiting 事件 → 页面弹一个轻提示 → 点一下 skipWaiting + reload。

✅ 已落地（v2.11.0）：sw.js 去掉自动 skipWaiting 改 message 触发；页面底部液态玻璃提示条 +「刷新」→ postMessage('SKIP_WAITING') → controllerchange 重载（带 swReloading 闸，防首装误刷新）。注意 SW 模型"隔一版生效"：本版上线后老用户需手动刷新一次拿到 v2.11.0，之后的新版才会自动弹提示。

注意：提示要轻（小 toast），别打断正在编辑的用户。

### 3.5 地点信息 —— 只做"安全的那半步"

是什么：在水印上显示拍摄地点。

关键取舍：

从照片 EXIF 读出经纬度 → 纯本地，不碰红线，3.0 之前可以做。

把经纬度转成地名（"上海·外滩"）→ 要联网查服务，碰红线，留到 3.0 及以后当"可选 + 授权"功能（见 4.2）。

3.0 之前只做第一步：读 EXIF GPS → 在水印上显示坐标（如 31.24°N 121.49°E），并提供一个"地点"手动输入框让用户自己填地名。完全本地、零风险。

工作量：小。

注意：GPS 是敏感信息，连"读出来显示"也要让用户能一键关掉，别默认把家庭住址水印上去。

### 3.6 文字微调（字号 / 位置，藏「高级」里）—— 谨慎

是什么：给愿意折腾的用户几个微调项——水印栏高一点 / 矮一点、字大一点 / 小一点、文字左右位置。

为什么值得：不同比例的照片需要不同的水印占比，进阶用户想要掌控感。

工作量：中。

怎么做（技术）：state 加 barScale/fontScale/align 等，在 drawText 里乘进去；UI 收进一个默认折叠的「高级」抽屉，给"恢复默认"。

注意（重要取舍）：这条直接挑战"简洁直观"底线。务必默认隐藏、不出现在主界面。如果会让普通用户困惑，宁可不做。

### 3.7 手动文字多行 / 自选字段

是什么：手动模式支持两行（标题 + 副标题）；自动模式让用户勾选显示哪些字段（如不想显示 ISO）。

工作量：中。

怎么做（技术）：手动文本拆多行渲染；自动模式给字段开关（设置里已有"自动模式显示哪些信息"六项，可在此基础上扩展）。

注意：同样要克制，别让输入区变复杂。

### 3.8 自定义 Logo / 签名图

是什么：让用户上传自己的小 logo 或手写签名图，叠进水印。

为什么值得：摄影师 / 小商家 / 品牌想盖自己的章。

工作量：中-大。

怎么做（技术）：第二个 file input 读成 bitmap → 画进水印区。存储是难点：base64 进 localStorage 会撑爆，建议用 IndexedDB 或仅当次会话内存保留。

注意：纯本地，不碰红线；但要处理透明 PNG、尺寸缩放、位置。

### 3.9 批量加水印（重活，确认真有需求再做）

是什么：一次选多张照片，套同一个模板，批量导出。

为什么值得：旅行整组照片、带货商品图的刚需。

工作量：大。

怎么做（技术）：循环渲染每张 → 逐张保存，或自写一个极简 zip（仅打包不压缩，避免引入压缩库破"零依赖"）。

注意：手机内存是硬约束（多张大图同时在内存里会崩）；要做"逐张处理 + 进度条 + 处理完即释放"。UX 也复杂。

---

## 4. 3.0 及以后：以 AI 能力为主线

3.0 是个分水岭——从"手动加水印工具"升级到"懂照片、能帮你想文案 / 配样式"的工具。接口已经在 v2.9.1 提前预留好了，2.x 阶段完全不联网、零 AI 行为，等真要做 AI 时直接往里填即可。

### 4.0 AI 的隐私铁律（先立规矩，再谈功能）

这是 AI 部分最重要的一节。任何 AI 功能上手前先对这四条，破其一直接否决。 完整版见 tech.md 6.11。

照片绝不静默上传：默认不把照片像素传给任何服务器。预留的 getContext() 只读快照不含照片像素，只给 AI 看"有没有 EXIF、当前是什么模式 / 样式"这类元信息。

端上优先：能在手机本地用小模型 / 规则算法做的（如配色、亮度判断），就别联网。

联网 AI 默认关 + 当次授权：真要用到云端大模型时，必须是用户明确打开、每次询问、清楚告知"这次会把什么内容联网"，且默认关闭。

AI 不作核心前置条件：关掉 AI、断网，App 的全部基础功能（加水印、读 EXIF、导出）必须照常能用。AI 只是锦上添花，不是必需品。

### 4.1 接口已经预留（v2.9.1）

window.Yinji.ai：AI 能力的扩展挂载点（2.x 阶段为空，不做任何事）。

window.Yinji.getContext()：返回一份只读快照（当前模式 / 样式 / 是否有 EXIF 等元信息，不含照片像素、不含 GPS 原始坐标），将来给 AI 当上下文用。

设置页已有「AI · 即将推出」预告段（现在点了只弹一句提示）。

### 4.2 候选 AI 功能（都必须守 4.0 的铁律）

智能文案 / 标题建议：根据 EXIF（设备、时间、参数）+ 用户给的关键词，建议一句水印文案 / 标题。优先纯文本，不传照片。

一句话生成样式：用户说"我想要复古胶片感的水印"，AI 推荐 / 微调一套模板参数（颜色、版式）。

场景识别 → 推荐模板：判断这是风景 / 美食 / 人像 / 街拍，自动推荐合适的预设。若需要看照片内容，必须走 4.0 第 1、3 条（默认端上识别；要联网识别则默认关 + 当次授权）。

智能配色（端上优先）：根据照片主色调推荐水印配色。这条很可能纯本地就能做（canvas 采样 + 规则），优先不联网实现，归到"端上 AI"。

完整调色（接 v2.12.0 的 Beta）：v2.12.0 已落地"一键套现成色调"的抢先体验版（getSize() 单点注入 + 逐像素 TONE_PARAMS）。3.0 把它做完整——强度滑杆、更多胶片色、按样式记忆、可结合上面的"智能配色"让 AI 荐色。纯端上像素运算，不碰红线。

地名 / 天气智能补全：接 3.5 的"读坐标"，把坐标转成地名、补当天天气。这条天然联网，必须默认关 + 当次授权 + 明确告知。

### 4.3 AI 明确不做的（边界）

不偷偷传照片：任何功能都不能在用户没授权时把照片像素发出去。

不把 AI 设成默认开 / 强制：装好 App、断网，一切基础功能照常。

不为 AI 引入"必须联网才能加载"的前端依赖：AI 的联网只发生在"用户授权后的那一次请求"，不能变成打开 App 就要联网（否则又回到白屏老坑）。

---

## 5. 建议的版本节奏（仅供参考，可随时调整）

版本号只是"打包发布"的单位，把性价比高的先凑一版发出去，比攒大招更适合本项目。

v2.12.0（当前，2.0 收官）：先发布上线（第 0 节）——v2.9.0 ~ v2.12.0 都还没部署，线上仍是更早版本。

已上车：3.1 更多预设（v2.10.0，+5 款 = 35）、3.4 PWA 更新提示（v2.11.0）、调色 Beta + 玻璃四周 + 选择模板改名（v2.12.0）。

2.0 已收官：2.x 的样式 / 易用性 / 离线打磨告一段落。后续若有零星小改可继续走 2.x 补丁，但主战场转向 3.0。

按需排期（仍可走 2.x）：3.2 颜色自适应、3.3 真机适配、3.5 读 GPS 坐标 / 手填地点、3.6 文字微调、3.7 多行 / 自选字段、3.8 自定义 Logo——挑性价比高的随时凑一版。

v3.0.0（AI 主线首发）：先落地端上、不联网的那几条（4.2 的智能配色、纯文本文案建议），把隐私铁律和"AI 开关 + 授权流程"打磨好；同期把 v2.12.0 的「调色」Beta 做成完整版（强度滑杆、更多胶片色、按样式记忆）；联网类（场景联网识别、地名 / 天气）作为可选项随后跟上。

远期 / 重活：3.9 批量、第 6 节搁置项，按真实需求单独立项，不打包。

---

## 6. 明确"不打算做"的（划清边界）

写清楚不做什么，和写清楚做什么一样重要——避免以后被带偏。

账号 / 登录 / 云同步：违背"隐私本地 + 零后端"，且对个人项目是巨大维护负担。模板分享已用"离线分享码"解决，够了。

滤镜 / 修图 / 美颜：不是"印迹"的定位（加水印），会让 App 失焦、变重。

安卓 / iOS 原生打包（Capacitor）：v2.3.0 已弃用，不复活（维护两套太重、上架门槛对非程序员太高）。统一走 PWA。

HEIC 图像解码（非 Safari 浏览器）：要引入 libheif 的 WASM（几百 KB），和"单文件轻量零依赖"冲突，长期搁置。iPhone Safari 读 HEIC 拍摄信息已正常，这条只影响"非 Safari 看 HEIC 图像本身"。

Windows .exe（Tauri）：已定为可选、低优先。PWA 在桌面已能"安装"，价值有限。脚手架在 cross-platform.md / tauri.conf.example.json，想做时照着走。

把"联网查地名 / 天气"做成默认功能：碰"零外链 + 隐私"红线。只能作为明确可选、每次询问的增强（见 4.2）。

任何外链字体 / CDN / 在线 API 当默认依赖：永久禁止（白屏血泪教训）。

---

维护提示：这份计划是"活文档"。做掉一项就把它移到第 2 节"已完成"、并在 requirements.md 路线图里标 ✅；想到新点子就按"是什么 / 为什么 / 工作量 / 怎么做 / 注意"的格式补进来。改完记得跑 python tools/md2docx.py 同步 Word 版。